Bilaga 3

Planerade arbeten  2025-2026

- Skrapning, grusning, dosering och saltning

- Dikning

- Vinterväghållning

- Skötsel av grönområden, inklusive avverkning av träd

- Två gemensamma arbetsdagar

lördagen den 9 maj kl. 9 -13, 2026

lördagen den 5 september kl. 9 -12, 2026

Underhålls- och förnyelseplan för Strandskogens vägförening

| Verksamhetsår | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrapning och saltning grusning | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Dikning | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |
| Avverkning träd | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Asfaltering (fondering) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Förslag för avsättning till förnyelse och underhållsfonden 2025/26 = 20 000 kr

250816

Styrelsen